Exempelmall 
Kontrollplan 
Information om projektet:
Fastighetsbeteckning: fastigheten1
Ärendenummer: BKM 2025-12345
Åtgärd: Nybyggnad av komplementbyggnad
Beräknad byggstart: Mars 2025
Planerat färdigställande: April 2026
Projektering:
Byggnationen är projekterad enligt BBR och EKS eller Boverkets nya byggregler. 
Projektets organisation:
Byggherre
	ROLL
	NAMN
	SIGNATUR
	FÖRETAG
	TELEFON
	E-POST
	FYSISK SIGNATUR (HELA NAMNET)

	BYGGHERRE
	Bengt Bengtsson
	B.B
	Arkitekt och Bygg AB
	0700-00 00 00
	B.B@mejl.se
	Bengt Bengtsson


Kontrollansvarig
	ROLL
	NAMN
	SIGNATUR
	FÖRETAG
	TELEFON
	E-POST
	FYSISK SIGNATUR (HELA NAMNET)

	KONTROLLANSVARIG
	
	
	
	
	
	


Projektering
	ROLL
	NAMN
	SIGNATUR
	FÖRETAG
	TELEFON
	E-POST
	FYSISK SIGNATUR (HELA NAMNET)

	ARKITEKT
	
	
	
	
	
	

	KONSTRUKTÖR
	
	
	
	
	
	

	BRAND
	
	
	
	
	
	

	VENTILATION
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



Entreprenörer och utförare
	ROLL
	NAMN
	SIGNATUR
	FÖRETAG
	TELEFON
	E-POST
	FYSISK SIGNATUR (HELA NAMNET)

	MARK OCH GRUND
	
	
	
	
	
	

	BYGG
	
	
	
	
	
	

	EL
	
	
	
	
	
	

	VENTILATON
	
	
	
	
	
	

	BRAND
	
	
	
	
	
	



Kontrollpunkter
	Vad ska kontrolleras:
Kritiskt moment, kontrollpunkt
	Hur ska kontrollen göras. (Mätning, provning, visuelt(
	Mot vad ska kontrollen göras. (Underlag, ritning,branshstandard
Beskrivning)
	Vem ska utföra kontrollen

	Vilket krav ska uppfyllas. (EKS, BBR)
	När ska kontrollen ske. (projektering, uppförande mm)
	Hur ska kontrollen dokumenteras. (protokoll, intyg, foto, signatur)
	Datum för kontrollen
	Fysisk signatur av kontrollant
(hela signaturen) 

	Exempel på kontrollpunkt: Kontrollera att inget ytvatten kommer rinna mot grunden genom att kontrollera att marklutningen från huset inte understiger 1:20-3 meter ut/runtom byggnaden
	Avvägningsinstrument
	Fasadritning/marksektionsritning
	b.b
	BBR 6:5321
	Vid finplanering av marken
	Mätninga av lutning
	1/1 2025
	Bengt Bengtsson
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Handlingar och intyg som överlämnas till Byggnadsnämnden inför slutbesked:
· Brandskyddsbeskrivning
· Besiktningsprotokoll från sotare
· Besiktningsprotokoll ventilation (OVK)
· Relationsritningar


2

2 

Intygande och signering
Samtliga foton, dokument, intyg, protokoll och handlingar som redovisas i denna kontrollplan PBL över kontrollens dokumentation ska lämnas över till byggherren efter att respektive kontollpunkt är utförd. Signeringen intygar att åtgärden är färdigställd och alla nödvändiga kontroller samt ingående kontroller i kontrollplanen är utförda och stämmer med gällande lagstiftning. 
Tänk på! Om ärendet krävt en kontrollansvarig ska även hen intyga och signera kontrollplanen.
Byggherres signatur
Byggherres namnförtydligande
Kontrollansvariges signatur
Kontrollansvariges namnförtydligande
