Exempelmall

Kontrollplan

Information om projektet:

Fastighetsbeteckning: fastigheten1

Ärendenummer: BKM 2025-12345

Åtgärd: Nybyggnad av komplementbyggnad

Beräknad byggstart: Mars 2025

Planerat färdigställande: April 2026

Projektering:

Byggnationen är projekterad enligt BBR och EKS eller Boverkets nya byggregler.

Projektets organisation:

Byggherre

| Roll | Namn | Signatur | Företag | Telefon | E-Post | Fysisk signatur (hela namnet) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Byggherre | Bengt Bengtsson | B.B | Arkitekt och Bygg AB | 0700-00 00 00 | B.B@mejl.se | Bengt Bengtsson |

Kontrollansvarig

| Roll | Namn | Signatur | Företag | Telefon | E-Post | Fysisk signatur (hela namnet) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kontrollansvarig |  |  |  |  |  |  |

Projektering

| Roll | Namn | Signatur | Företag | Telefon | E-Post | Fysisk signatur (hela namnet) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arkitekt |  |  |  |  |  |  |
| KONSTRUKTÖR |  |  |  |  |  |  |
| BRAND |  |  |  |  |  |  |
| VENTILATION |  |  |  |  |  |  |

Entreprenörer och utförare

| Roll | Namn | Signatur | Företag | Telefon | E-Post | Fysisk signatur (hela namnet) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mark och grund |  |  |  |  |  |  |
| BYGG |  |  |  |  |  |  |
| EL |  |  |  |  |  |  |
| VENTILATON |  |  |  |  |  |  |
| BRAND |  |  |  |  |  |  |

Kontrollpunkter

| Vad ska kontrolleras: Kritiskt moment, kontrollpunkt | Hur ska kontrollen göras. (Mätning, provning, visuelt( | Mot vad ska kontrollen göras. (Underlag, ritning,branshstandard Beskrivning) | Vem ska utföra kontrollen | Vilket krav ska uppfyllas. (EKS, BBR) | När ska kontrollen ske. (projektering, uppförande mm) | Hur ska kontrollen dokumenteras. (protokoll, intyg, foto, signatur) | Datum för kontrollen | Fysisk signatur av kontrollant (hela signaturen) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Exempel på kontrollpunkt: Kontrollera att inget ytvatten kommer rinna mot grunden genom att kontrollera att marklutningen från huset inte understiger 1:20-3 meter ut/runtom byggnaden | Avvägningsinstrument | Fasadritning/marksektionsritning | b.b | BBR 6:5321 | Vid finplanering av marken | Mätninga av lutning | 1/1 2025 | Bengt Bengtsson |

| Vad ska kontrolleras: Kritiskt moment, kontrollpunkt | Hur ska kontrollen göras. (Mätning, provning, visuelt( | Mot vad ska kontrollen göras. (Underlag, ritning,branshstandard Beskrivning) | Vem ska utföra kontrollen | Vilket krav ska uppfyllas. (EKS, BBR) | När ska kontrollen ske. (projektering, uppförande mm) | Hur ska kontrollen dokumenteras. (protokoll, intyg, foto, signatur) | Datum för kontrollen | Fysisk signatur av kontrollant (hela signaturen) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Handlingar och intyg som överlämnas till Byggnadsnämnden inför slutbesked:

- Brandskyddsbeskrivning

- Besiktningsprotokoll från sotare

- Besiktningsprotokoll ventilation (OVK)

- Relationsritningar

Intygande och signering

Samtliga foton, dokument, intyg, protokoll och handlingar som redovisas i denna kontrollplan PBL över kontrollens dokumentation ska lämnas över till byggherren efter att respektive kontollpunkt är utförd. Signeringen intygar att åtgärden är färdigställd och alla nödvändiga kontroller samt ingående kontroller i kontrollplanen är utförda och stämmer med gällande lagstiftning. 
Tänk på! Om ärendet krävt en kontrollansvarig ska även hen intyga och signera kontrollplanen.

Byggherres signatur

Byggherres namnförtydligande

Kontrollansvariges signatur

Kontrollansvariges namnförtydligande